****

**АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2024 г. с. Вольно-Надеждинское № 14

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 годы»**

 В целях развития благоустройства территории Надеждинского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 149 «Об утверждении правил благоустройства территории Надеждинского сельского поселения», постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 03.03.2016 г. № 69 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации, внесения изменений муниципальных программ и ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности программ в Надеждинском сельском поселении», распоряжением администрации Надеждинского сельского поселения от 26.09.2016г. № 46-р «О разработке проектов муниципальных программ Надеждинского сельского поселения, проектов внесения изменений в утверждённые программы Надеждинского сельского поселения», Уставом Надеждинкого сельского поселения, администрация Надеждинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 годы» (прилагается).

**2.** Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Надеждинского сельского поселения.

**3.** Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

**4.** Отделу благоустройства, имущественных и земельных отношений обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Надеждинского сельского поселения.

**5.** Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

Надеждинского сельского поселения А.И.Столяров

 Утверждена

 постановлением администрации

 Надеждинского сельского поселения

 от 24 января 2024 года № 14

**Муниципальная программа**

**Надеждинского сельского поселения «Благоустройство территории**

**Надеждинского сельского поселения на 2024-2026 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы**  | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Надеждинского сельского поселения на 2024-2026годы»** |
| **Основания для разработки программы** | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 149 «Об утверждении правил благоустройства территории Надеждинского сельского поселения», постановление администрации Надеждинского сельского поселения от 03.03.2016 г. № 69 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации, внесения изменений муниципальных программ и ведомственных целевых программ, а также оценки эффективности программ в Надеждинском сельском поселении», распоряжение администрации Надеждинского сельского поселения от 26.09.2016г. №46-р «О разработке проектов муниципальных программ Надеждинского сельского поселения, проектов внесения изменений в утверждённые программы Надеждинского сельского поселения», Устав Надеждинкого сельского поселения |
| **Заказчик программы**  | Администрация Надеждинского сельского поселения  |
| **Разработчик программы (ответственный исполнитель)** | Отдел благоустройства, имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского сельского поселения  |
| **Основная цель программы**  | - совершенствование системы комплексного благоустройства Надеждинского сельского поселения;- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Надеждинского сельского поселения;-активизация работ по благоустройству территории сельского поселения в границах сельского поселения;- развитие и поддержка инициатив жителей Надеждинского сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке территорий; – повышение общего уровня благоустройства Надеждинского сельского поселения;-увеличение количества обустроенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов. |
| **Основные задачи программы** | - повышение качественного уровня жизни населения;- улучшение внешнего облика поселения;- повышение уровня комфортности проживания;- улучшение экологической обстановки. |
| **Сроки реализации программы**  | 2024-2026 годы |
| **Основные направления и мероприятия программы** | 1. в области озеленения территории поселения;2. в области благоустройства дворовых и общественных территорий;3. в области санитарного содержания территории;4. в области обеспечения удобства и безопасности территорий поселения. |
| **Участники программы**  | подрядные организации |
| **Объемы и источники финансирования программы** | Бюджет Надеждинского сельского поселения:2024 год – 20 100 000,00 руб.;2025 год – 18 200 000,00 руб.;2026 год – 18 200 000,00 руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Повышение уровня благоустройства территории, обеспечение нормальной жизнедеятельности населения поселения, создание комфортных условий для жизни населения и формирование соответствующего имиджа поселения.  |
| **Контроль за ходом реализации программы**  | Администрация Надеждинского сельского поселения  |

**1.Общая характеристика и анализ социально-экономической ситуации**

**сферы благоустройства поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства территорий поселения.

Проблема благоустройства территории Надеждинского сельского поселения является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

С момента образования Надеждинского сельского поселения проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов: установка детских игровых площадок; установка лавочек и урн; установка информационных стендов; содержание зеленых насаждений (обрезка, спил, высадка, обкос травы); ремонт пешеходных дорожек.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Изменились нормы и принципы законодательства, требования к охране природных ресурсов, уровню благоустройства. Вместе с тем, очевидным является несоответствие современных экологических требований реальному отношению жителей Надеждинского сельского поселения к проблемам чистоты и порядка.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Необходимо воспитывать у населения бережное и уважительное отношение к тому месту, где они проживают путем привлечения населения к активному участию в субботниках в течение месячника и двухмесячника по благоустройству и санитарному содержанию территории Надеждинского сельского поселения, проводимых администрацией.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Надеждинского сельского поселения в  многофункциональное, комфортное, эстетическое привлекательное для жизни поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Содержание зеленых насаждений в поселении отличается высокой степенью естественной озелененности. Растительность представлена естественными лесопарковыми массивами с преобладанием лиственных пород деревьев и кустарников – это санитарно-защитные зоны между автодорогами, железнодорожной магистралью и населенными пунктами поселения.

В аналогичном состоянии находятся зеленые насаждения на придомовых территориях, кроме того, деревья и кустарники требуется вырубать в связи с недостаточной инсоляцией жилых помещений в многоквартирных домах.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли (санитарная обрезка зеленых насаждений), уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

Проведение инвентаризации придомовых территорий многоквартирных домов на территории Надеждинского сельского поселения позволило определить общее состояние детских игровых площадок.

За период с 2012 по 2023 годы администрацией Надеждинского сельского поселения было установлено 82 детских игровых площадок в 12 населенных пунктах.

В настоящее время в поселении детскими игровыми площадками оборудованы около 85% придомовых территорий многоквартирных домов. На остальных они либо отсутствуют, либо сохранились только отдельные элементы оборудования. Длительное время благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов не проводилось, и имеющееся игровое оборудование пришло в ветхое состояние.

Актуальность решения сложившейся проблемы программно-целевым методом обусловлена рядом социальных факторов, связанных с организацией досуга детей дошкольного и школьного младшего и среднего возраста.

 Обеспечение создания комфортных условий для здорового активного отдыха и развития детей, повышение уровня благоустроенности придомовых территорий являются одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения.

Детские игровые комплексы - это не просто набор игровых элементов, но и среда обитания ребенка, которая является решающей в формировании фундамента физического и психологического здоровья детей, способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Увеличение количества детских игровых площадок позволит детям иметь больше возможностей вне дома и школы, играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения.

Одним из важнейших требований к детской игровой площадке и всем видам оборудования на ней является обеспечение максимальной безопасности.

Грамотно разработанная детская площадка способствует правильному физическому развитию, оздоровлению и воспитанию подрастающего поколения.

Основным из условий улучшения жизни населения муниципального образования является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства, то есть приведение детских игровых площадок в состояние, отвечающее требованиям и нормам, придавая им ухоженный вид.

Забота муниципалитета о будущем наших детей – крайне положительная тенденция в развитии современного общества. Установка и содержание детских игровых площадок большой и значимый шаг в будущее.

Также, проблемой благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Реализация программы позволит улучшить внешний облик Надеждинского сельского поселения, повысить уровень благоустройства для комфортного проживания жителей поселения.

**2. Цель и задачи программы**

 Комплексное благоустройство территории Надеждинского сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления.

 **Основными целями данной программы являются:**

- повышение качественного уровня жизни населения,

- улучшение внешнего облика поселения,

- улучшение экологической обстановки,

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства,

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях,

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории Надеждинского сельского поселения;

- повышение уровня комфортности проживания за счет решения вопросов озеленения, размещения игровых комплексов и других малых архитектурных форм для детей и подростков разных возрастных групп.

**-** обеспечение надежности работы наружного освещения дворовых территорий Надеждинского сельского поселения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

 **Основные задачи программы:**

- Повышение уровня благоустройства территории поселения;

- Обеспечение экологической безопасности населения;

- Рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

**3. Перечень мероприятий программы**

 Программа представляет собой перечень мероприятий по благоустройству и санитарному содержанию территории поселения.

 Программой представляется осуществить комплекс мероприятий, который включает в себя:

**В области озеленения поселения**:

- снос аварийных деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков,

- санитарная обрезка деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков,

- озеленение территории (высадка зеленых насаждений);

- обкос травы;

-санитарное содержание мест общего пользования.

**Обустройство территории поселения в области благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования**:

 - приобретение и установка малых архитектурных форм в населенных пунктах Надеждинского сельского поселения:

- приобретение и установка скамеек и урн;

- содержание малых архитектурных форм;

- обустройство мест общего пользования;

- разработка проектно-сметной документации, разработка дизайн-проектов благоустройства территорий Надеждинского сельского поселения;

- проведение экспертизы сметной стоимости;

- проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по благоустройству территорий Надеждинского сельского поселения

**4. Сроки и этапы реализации программы**

 Срок реализация Программы – 2024-2026 гг.

**5. Финансовое обеспечение программы**

 Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств бюджета Надеждинского сельского поселения в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Надеждинском сельском поселении», утвержденном решением муниципального комитета Надеждинского сельского поселения от 17.09.2007г. № 256 (в ред. от 25.04.2016г. № 43).

 Реализация программных мероприятий будет осуществляться путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений на основании требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", либо предоставления средств субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям (предприятиям) - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренных нормативными правовыми актами администрации Надеждинского сельского поселения.

 Управление реализацией программы осуществляет заказчик программы – администрация Надеждинского сельского поселения (далее – Администрация) в лице отдела благоустройства, имущественных и земельных отношений (далее - Отдел благоустройства).

 Заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

 Отдел благоустройства:

- обеспечивает разработку, согласовывает со структурными подразделениями администрации и передает на утверждение главе Надеждинского сельского поселения в установленном порядке сметные расчеты и другую документацию по программным мероприятиям;

 Контрактный управляющий администрации Надеждинского сельского поселения.

- готовит и согласовывает материалы для проведения торгов по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством РФ.

 Глава Надеждинского сельского поселения:

- заключает с организациями - исполнителями работ муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- утверждает акты выполненных работ.

 Организации – исполнители работ предоставляют в администрацию Надеждинского сельского поселения:

- счета на финансирование работ; счета-фактуры;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий программы;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат;

- товарные накладные;

- договоры (контракты).

 Администрация в лице учетно-расчетного отдела контролирует целевое использование денежных средств.

 Действия организаций - исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними контрактами на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

 Общий объем финансирования мероприятий составляет на 2024-2026гг. – 56 500 000,00 руб., в том числе:

2024 год – 20 100 000,00 руб.;

2025 год – 18 200 000,00 руб.;

2026 год – 18 200 000,00 руб.

**Таблица 1**

**Объемы финансового обеспечения программных мероприятий на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Кол-во, ед., м2, м3** | **Стоимость единицы, руб.** | **Стоимость работ, руб.** | **Прим.** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Раздел 1** |
|  | **Мероприятия по благоустройству территории Надеждинского сельского поселения, в том числе:**  |
| **1.1.** | **Приобретение игрового оборудования** | Ед. | 25 | - | **3 700 000,00** |  |
| **1.2.** | **Работы по установке игрового оборудования, в том числе по адресам:****-с. В-Надеждинское, ул. Р-Дрегиса д. 12****- п. Новый, ул. Первомайская, д. 9-13****- п. Западный (сквер)****- с. В-Надеждинское, ул. Колхозная****- п. Новый, ул. Ленина, д. 11** | Ед. | 57 | - | **1 200 000,00** | 2,3 квартал 2024г. |
| **1.3.** | **Благоустройство детской игровой площадки в п. Мирный** | Ед. | 1 | 2 425 535,00 | **2 425 535,00** |  |
| **1.4.** | **Устройство детской игровой площадки в с. Кипарисово (ул. Сельская)** | Ед. | 1 | 2 850 000,00 | **2 850 000,00** |  |
| **1.5.** | **Приобретение скамеек** **и урн** | Ед. | 2028 | 18 000,008 500,00 | **360 000,00****238 000,00** |  |
| **1.6.** | **Работы по установке лавочек и урн, в том числе по адресам:****-с. В-Надеждинское, ул. Р-Дрегиса д. 12****-п. Мирный****- п. Новый, ул. Первомайская, д. 9-13****- п. Новый, ул. Молодежная, д. 8****- п. Новый ул. Первомайская (сквер)****- п. Новый, ул. Ленина, д. 11****- с. В-Надеждинское, ул. Колхозная****- п. Западный** | Ед.  | 48 | 3 921,00 | **150 000,00** |  |
| **2.** | **Организация уборки отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, итого в том числе**: | Ед. |  |  | **2 896 465,00** |  |
| **2.1.** | - уборка территорий общего пользования | м2/мес | 17 019 | 14,18 | 2 896 465,00 |
| **3.** | **Разработка проектно-сметной документации благоустройства территорий Надеждинского сельского поселения, итого в том числе:** |  |  |  | **1 500 000,00** |
| **3.1.** | - разработка дизайн-проектов благоустройства | Ед. | 15 | 33 333,33 | 500 000,00 |
| **3.2.** | - разработка сметной документации | Ед. | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| **3.3.** | - экспертиза сметной документации | Ед. | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| **4.** | **Оказание услуг по проведению строительного контроля (услуг испытательной лаборатории дорожно-строительных материалов) за выполнением работ по благоустройству территорий Надеждинского сельского поселения** | **Ед.** | **16** | **18 750,00** | **300 000,00** | 3,4 кв. 2024 г. |
| **5.** | **Содержание малых архитектурных форм (ремонт частей игрового оборудования) – населенные пункты Надеждинского сельского поселения** | **Ед.** | **40** | **9 500,00** | **380 000,00** | 2 кв. 2023г. |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** |  |  |  | **16 000 000,00** |  |
|  **Раздел 2** |
|  | **Мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории Надеждинского сельского поселения, в том числе:** |
| **2.1.** | Снос аварийных деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков | Ед. | 117 | 10 000,00 | 1 200 000,00 | 2,4 кв. 2024г. (по заявл. гр) |
| **2.2.** | Обрезка деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков | Ед. | 480 | 2 500,00 | 1 200 000,00 | 2,4 кв. 2024г. (по заявл. граждан) |
| **2.3.**  | Обкос травы на территории населенных пунктов Надеждинского сельского поселения | 100 м2 | 2425,19 | 494,80 | 1 200 000,00 | 2,3 кв. 2024г.  (4 раза)  |
| **2.4.** | Озеленение территории (высадка зеленых насаждений) | Ед. | 400 | 1 250,00 | 500 000,00 | 2 кв.2024г. |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** |  |  |  | **4 100 000,00** |   |
| **Всего** | **20 100 000,000** |   |

**Таблица 2**

**Объемы финансового обеспечения программных мероприятий на 2025год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. изм.** | **Кол-во, ед., м2, м3** | **Стоимость единицы, руб.** | **Стоимость работ, руб.** | **Прим.** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Раздел 1** |
|  | **Мероприятия по благоустройству территории Надеждинского сельского поселения, в том числе:**  |
| **1.3.** | **Приобретение игрового оборудования** |  |  | 60 | **6 600 000,00** |  |
| **1.4.** | **Работы по установке игрового оборудования (населенные пункты поселения)** |  |  | 60 | **2 300 000,00** |  |
| **2.** | **Организация уборки отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, итого в том числе**: | Ед. |  |  | **4 200 000,00** |  |
| **2.1.** | - уборка территорий общего пользования | м2/мес | 14 276(758) | 24,15 | 4 200 000,00 |
| **3.** | **Разработка проектно-сметной документации благоустройства территорий Надеждинского сельского поселения, итого в том числе:** |  |  |  | **1 500 000,00** |
| **3.1.** | - разработка дизайн-проектов благоустройства | Ед. | 15 | 33 333,33 | 500 000,00 |
| **3.2.** | - разработка сметной документации | Ед. | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| **3.3.** | - экспертиза сметной документации | Ед. | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| **6.** | **Оказание услуг по проведению строительного контроля (услуг испытательной лаборатории дорожно-строительных материалов) за выполнением работ по благоустройству территорий Надеждинского сельского поселения** | **Ед.** | **15** | **26 666,67** | **400 000,00** | 3,4 кв. 2025 г. |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** |  |  |  | **15 000 000,00** |  |
|  **Раздел 2** |
|  | **Мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории Надеждинского сельского поселения, в том числе:** |
| **2.1.** | Снос аварийных деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков | Ед. | 60 | 10 000,00 | 600 000,00 | 2,3,4 кв. 2025г.  (по заявл. гр.) |
| **2.2.** | Обрезка деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков | Ед. | 400 | 2 750,00 | 1 100 000,00 | 2,3 кв. 2025г. (по заявл. гр.) |
| **2.3.**  | Обкос травы на территории населенных пунктов Надеждинского сельского поселения | 100 м2 | 280,00 | 35,71 | 1 000 000,00 | 2,3 кв.(3 раза) 2025 г.  |
| **2.4.** | Озеленение территории (высадка зеленых насаждений) | Ед. | 400 | 2 500,0 | 500 000,00 | 2 кв. 2025 г. |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** |  |  |  | **3 200 000,00** |   |
| **Всего** | **18 200 000,00** |   |

**Таблица 3**

**Объемы финансового обеспечения программных мероприятий на 2026 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ед. из.** | **Кол-во, ед., м2, м3** | **Стоимость единицы, руб.** | **Стоимость работ, руб.** | **Прим.** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Раздел 1** |
|  | **Мероприятия по благоустройству территории Надеждинского сельского поселения, в том числе:**  |
| **1.3.** | **Приобретение игрового оборудования** |  |  | 60 | **6 600 000,00** |  |
| **1.4.** | **Работы по установке игрового оборудования (населенные пункты поселения)** |  |  | 60 | **2 300 000,00** |  |
| **2.** | **Организация уборки отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, итого в том числе**: | Ед. |  |  | **4 200 000,00** |  |
| **2.1.** | - уборка территорий общего пользования | м2/мес | 14 276(758) | 24,15 | 4 200 000,00 |
| **3.** | **Разработка проектно-сметной документации благоустройства территорий Надеждинского сельского поселения, итого в том числе:** |  |  |  | **1 500 000,00** |
| **3.1.** | - разработка дизайн-проектов благоустройства | Ед. | 15 | 33 333,33 | 500 000,00 |
| **3.2.** | - разработка сметной документации | Ед. | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| **3.3.** | - экспертиза сметной документации | Ед. | 20 | 25 000,00 | 500 000,00 |
| **6.** | **Оказание услуг по проведению строительного контроля (услуг испытательной лаборатории дорожно-строительных материалов) за выполнением работ по благоустройству территорий Надеждинского сельского поселения** | **Ед.** | **15** | **26 666,67** | **400 000,00** | 3,4 кв. 2026 г. |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** |  |  |  | **15 000 000,00** |  |
|  **Раздел 2** |
|  | **Мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории Надеждинского сельского поселения, в том числе:** |
| **2.1.** | Снос аварийных деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков | Ед. | 60 | 10 000,00 | 600 000,00 | 2,3,4 кв. 2026г.  (по заявл. гр.) |
| **2.2.** | Обрезка деревьев и кустарников и вывоз порубочных остатков | Ед. | 400 | 2750,00 | 1 100 000,00 | 2,3 кв. 2026г. (по заявлениям граждан) |
| **2.3.**  | Обкос травы на территории населенных пунктов Надеждинского сельского поселения | 100 м2 | 280,00 | 35,71 | 1 000 000,00 | 2,3 кв.(3 раза) 2026 г.  |
| **2.4.** | Озеленение территории (высадка зеленых насаждений) | Ед. | 400 | 2 500,0 | 500 000,00 | 2 кв. 2026 г. |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** |  |  |  | **3 200 000,00** |   |
| **Всего** | **18 200 000,00** |   |

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Эффект от выполнения программы прежде всего социальный, т.к. в настоящее время жители Надеждинского сельского поселения страдают от неудовлетворительного состояния территорий поселения.

Ожидаемые результаты от реализации программы:

- установка детских игровых форм, скамеек и урн в населенных пунктах позволит увеличить обеспеченность населения местами массового отдыха; а также увеличить места массового отдыха, на которых производится текущее содержание и обустройство.

- в ходе реализации программы планируется произвести вырубку и обрезку 1380 деревьев и кустов, а также произвести обкос 242 019 м2 территории поселения, стабилизировать количество зеленых насаждений, на которых произведена обрезка, количество аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу.

- высадка зеленых насаждений в количестве 1200 единиц позволит улучшить экологическую и эстетическую обстановку в поселении.

Ожидаемые конечные результаты программы связаны с обеспечением надежной работы объектов сельского внешнего благоустройства, экологической безопасности, эстетических и других свойств в целом, улучшающие вид территории поселения.

**Оценка эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности реализации программы | Варианты оценки | Базовые значения | Планируемые значения | Доля |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей | соответвует/ не соответвует | 100 | 100 | да - 1; нет - 0 |
| 1.1. | Соответствие на момент оценки проблемы и целей Программы утвержденным документам социально-экономического развития Надеждинского сельского поселения | соответвует/ не соответвует | 100 | 100 | да - 1; нет - 0 |
| 1.2. | Наличие федеральной или краевой целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами муниципального самоуправления соответствующих Программ | Программа соответствует критерию/ Программа не соответствует критерию | 100 | 100 | да - 1; нет - 0 |
| 1.3. | размещение и содержание малых архитектурных форм | 40-50% | 1 | 1 | 40-50% - 1, <40-50 % - 0 |
| 1.4. | Улучшение озеленения территории | 30-35% | 1 | 1 | 30-35% -1, <30-35% - 0 |
| 2. | Степень соответствия запланированному уровню расходов | 100 | 100 | 1 |
| 2.1. | Выполнение запланированных мероприятий Программы  | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий  | менее 50%; свыше 50% и менее 80%; более 80% | 100 | менее 50% - 0; свыше 50%и менее 80% - 0,7; более 80% -1 |
| 2.2. | Уровень финансового обеспечения Программы  | Уровень финансового обеспечения Программы  | менее 50%; свыше 50%и менее 80%; более 80% | 100 | менее 50% - 0; свыше 50%и менее 80% - 0,7; более 80% -1 |
| 2.3. | Итоговая оценка эффективности реализации Программы | уровень выше 0,75 - высокая оценка; ниже -0,75 -признание неэффективности; ниже -0,5 предложение о прекращении реализации программы | выше 0,75 | выше 0,75 |  |

**7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения**

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Надеждинского сельского поселения, определяющими механизм реализации целевых программ.

Контроль и управление за выполнением мероприятий программы и целевое использование бюджетных средств несет куратор программы – администрация Надеждинского сельского поселения (отдел благоустройства, имущественных и земельных отношений) в части целевого использования бюджетных средств – отдел финансов и экономики).

В процессе реализации Программы заказчик Программы вправе принимать решения:

- о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансового обеспечения на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом;

- о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы финансового обеспечения на реализацию мероприятий, приводящие к изменению объемов финансового обеспечения реализации Программы в целом.

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, определении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижению основных целей и задач.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_